ENGSE206 | สอบปลายภาค · ส่วน ก งานกลุ่ม

แบบฟอร์มคำตอบ Change-to-Design

ระบบ: Campus-Lost-And0Found (Case 5)

คำแนะนำ - บันทึกไฟล์นี้เป็น final-exam/final-exam-group-answer.docx ใน branch final-exam - ข้อความสีเทาในวงเล็บเป็นคำแนะนำ ลบออกก่อนส่ง · เพิ่มแถวในตารางได้ - ทุกช่องอ้าง ID ของ case กลุ่ม · ค่าที่ไม่รู้เขียน TBD แล้วบันทึกเป็น OI หรือ DD

| กลุ่ม / Case | กลุ่ม 2 · Case 5 — Campus-Lost-And0Found |
| --- | --- |
| สมาชิก (ชื่อ–รหัส) | 1) ธนรัก ชุ่มสวัสดิ์ 68543210018-6 2) นรบดี บุญเลิศ 68543210013-7 |
| CR เสริมที่เลือก | ( ) CR-FX-02A ใช้งานหน้างาน (x) CR-FX-02B เวลาเหลือครึ่งหนึ่ง |
| งานเดิมที่ใช้เป็นฐาน | SRS: docs/07-srs-v1.md (Draft v0.1, 22/09/2569) W10: design/10-design-strategy.md (Template, 07/07/2569) W11: design/11-conceptual-architecture.md (Template, 07/07/2569) |
| สถานะ SRS ของกลุ่ม | Draft v0.1 |

# G1 Change Request + Impact + Trace (1.5 คะแนน)

1.1 บันทึก CR-FX-01

| CR-FX-01 แจ้งเตือนอัตโนมัติ [Pending] |  |
| --- | --- |
| ขอเปลี่ยน (สรุปตาม case กลุ่ม) | ผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของระบบต้องการเพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อสถานะคำร้องเปลี่ยน เช่น pending, verified, rejected หรือ returned และให้ระบบเตือนคำร้องที่ค้างเกินกำหนดได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ใช้กด นอกจากนี้ ผู้ใช้ต้องเลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอกได้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น |
| เหตุผลที่ผู้เสนออ้าง | ต้องการให้ผู้ทำของหายทราบความคืบหน้าของคำร้อง ลดการสอบถามเจ้าหน้าที่ซ้ำ และลดโอกาสที่คำร้องจะค้างโดยไม่มีการติดตาม โดยผู้เสนออยากให้พัฒนาทุกส่วนในรุ่นแรก |
| กระทบข้อกำหนด (ID) | ข้อกำหนดเดิม: FR-CLF-05 (เปลี่ยนสถานะคำร้อง), FR-CLF-07 (แจ้งเตือน), BR-CLF-01 (ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล), NFR-CLF-01 (ควบคุมสิทธิ์), DR-03 และ DR-04 (ข้อมูลสถานะและสิทธิ์) เสนอเพิ่ม: FR-CLF-10 (Opt-in), FR-CLF-11 (เตือนคำร้องค้าง), BR-CLF-02 (ข้อมูลในข้อความแจ้งเตือน), NFR-CLF-03 (ความปลอดภัยในการส่ง) และ DR-05 (ข้อมูลแจ้งเตือน) |
| กระทบ model และ trace | โมเดลเดิมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ US-05, UC-05, AC-06 เรื่องเปลี่ยนสถานะคำร้อง และ US-06, US-07, UC-06, AC-07, AC-08 เรื่องความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ผู้ใช้ เนื่องจากยังไม่มีโมเดลแจ้งเตือนโดยตรงใน W06 จึงเสนอเพิ่ม US-08 ถึง US-10, UC-07 ถึง UC-08 และ AC-09 ถึง AC-12 |
| กระทบการออกแบบ / ทดสอบ | ต้องปรับ Application API ให้บันทึกเหตุการณ์เมื่อสถานะเปลี่ยน ตรวจสอบผู้รับและค่า Opt-in รวมถึงพิจารณา Background Worker สำหรับเตือนคำร้องค้างอัตโนมัติ การทดสอบต้องตรวจการเปลี่ยนสถานะ การแจ้งเตือน การตรวจ Opt-in และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนเกณฑ์เวลาและช่องทางภายนอกยังเป็น TBD |
| ทางเลือก (≥ 2) | Option A — แบ่งการพัฒนาเป็นระยะ: เริ่มจากการแจ้งสถานะภายในระบบและการจัดการข้อมูลที่จำเป็น ส่วนการเตือนตามเวลาและช่องทางภายนอกให้พัฒนาหลังยืนยันข้อกำหนด Option B — พัฒนาทั้งหมดในรุ่นแรก: ทำการแจ้งสถานะ การเตือนคำร้องค้าง และการแจ้งภายนอกพร้อมกันหลังยืนยันรายละเอียด แต่มีความเสี่ยงด้านเวลาและความปลอดภัยสูงกว่า |
| Decision ที่กลุ่มเสนอ + ใครมีอำนาจตัดสิน | ทีมเสนอ Option A — แบ่งการพัฒนาเป็นระยะ เพราะระบบยังไม่มีข้อสรุปเรื่องเวลาเตือนและช่องทางภายนอก การทยอยพัฒนาช่วยลดความเสี่ยงและคงความปลอดภัยของข้อมูล ผู้มีอำนาจตัดสิน: ผู้มีอำนาจอนุมัติ CR ของหน่วยงานเจ้าของระบบ (ยังต้องยืนยันตำแหน่งที่แน่นอน) โดย IT Admin และทีม Dev ให้ข้อมูลด้านเทคนิค สถานะ: Proposed / Pending Approval |
| Next action | - ยืนยันผู้รับแจ้งเตือนและสถานะคำร้องที่ต้องแจ้ง - ยืนยันระยะเวลาเตือนคำร้องค้าง - ตรวจช่องทางภายนอกและข้อจำกัดด้านข้อมูลกับ IT Admin - บันทึก Open Issues และปรับ Requirement กับ Design - ส่งข้อเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณา |

1.2 ตารางผลกระทบ (≥ 5 แถว)

(คำแนะนำ: เดินจาก source → requirement → model → SRS → design ในแถวเดียว · ช่องสุดท้ายเขียน เพิ่ม / แก้ / ไม่กระทบ / TBD / Cannot Verify)

| # | Source / เหตุผล | FR / BR / NFR / DR | US / UC / AC | SRS หัวข้อ | Design (Spine / container) | ผลกระทบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR-FX-01 แจ้งเมื่อสถานะเปลี่ยน; E-01 | FR-CLF-05, FR-CLF-07 | US-05, UC-05, AC-06; เสนอ UC-07, AC-09 | ข้อกำหนดการทำงานและการเชื่อมโยง Requirement | เพิ่ม Status Event ใน Application API และ Campus DB (S1–S2) | แก้ / เพิ่ม |
| 2 | CR-FX-01 เตือนคำร้องค้างอัตโนมัติ | FR-CLF-11 (ใหม่), DR-03 | เสนอ US-10, UC-08, AC-11; เดิม Cannot Verify | ข้อกำหนดการทำงาน ข้อมูล และ Open Issues | เพิ่ม Time-trigger Worker สำหรับตรวจคำร้องค้าง (S4) | เพิ่ม / TBD |
| 3 | CR-FX-01 ผู้ใช้เลือก Opt-in | FR-CLF-10, DR-05 (ใหม่) | เสนอ US-09, UC-07, AC-10 | ข้อกำหนดการทำงานและข้อมูล | เพิ่มการตั้งค่า Opt-in ใน Web UI และ Campus DB (S3) | เพิ่ม |
| 4 | CR-FX-01 ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล; E-03 | BR-CLF-01, NFR-CLF-01, BR-CLF-02 (ใหม่) | US-06, US-07, UC-06, AC-07, AC-08; เสนอ AC-10 | กฎการทำงานและความปลอดภัย | Application API ตรวจสิทธิ์และกรองข้อมูลก่อนส่ง (S3, S5) | แก้ / เพิ่ม |
| 5 | CR-FX-01 ส่งแจ้งเตือนภายนอก | FR-CLF-07, DR-05 (ใหม่) | เสนอ UC-07, AC-12; เดิม Cannot Verify | ระบบภายนอกและข้อกำหนดการเชื่อมต่อ | เพิ่ม External Notification Channel (S5) | เพิ่ม / TBD |
| 6 | CR-FX-01 ตรวจสอบผลการแจ้งเตือน | FR-CLF-07, NFR-CLF-03 (ใหม่) | เสนอ AC-09 ถึง AC-12 | การเชื่อมโยง Requirement และแผนทดสอบ | ตรวจ Status Event, Opt-in และผลการส่งใน Application API (S2–S5) | แก้ / TBD |

# G2 แก้ Requirement และ Model (1.5 คะแนน)

2.1 User Story (≥ 2)

| ID | ในฐานะ… ฉันต้องการ… เพื่อ… | FR | ใหม่ / แก้ |
| --- | --- | --- | --- |
| US-08 | ในฐานะผู้ทำของหาย ฉันต้องการทราบเมื่อสถานะคำร้องเปลี่ยน เพื่อให้ติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่ซ้ำ | FR-CLF-07 | ใหม่ / Proposed |
| US-09 | ในฐานะผู้ทำของหาย ฉันต้องการเปิดหรือปิดการรับแจ้งเตือนภายนอก เพื่อเลือกช่องทางการรับข้อมูลของตัวเอง | FR-CLF-10 | ใหม่ / Proposed |
| US-10 | ในฐานะเจ้าหน้าที่ ฉันต้องการให้ระบบตรวจคำร้องที่ค้างตามเกณฑ์เวลา เพื่อให้มีการติดตามโดยอัตโนมัติ | FR-CLF-11 | ใหม่ / Proposed |

2.2 Use Case flow (≥ 1)

UC-07 — แจ้งเตือนเมื่อสถานะคำร้องเปลี่ยน (Proposed)
Flow: Main Flow
Primary Actor: Staff (เจ้าหน้าที่)

| Step | Lane (Actor / System) | Behavior |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actor: Staff | เจ้าหน้าที่ตรวจคำร้อง เลือกสถานะใหม่และกรอกเหตุผล |
| 2 | System | Application API ตรวจสิทธิ์และบันทึกสถานะลง Campus DB |
| 3 | System | บันทึกเหตุการณ์เปลี่ยนสถานะและเตรียมข้อมูลแจ้งเตือน |
| 4 | System | ตรวจสอบผู้รับที่เกี่ยวข้อง ค่า Opt-in และข้อมูลส่วนบุคคล |
| 5 | System | แสดงแจ้งเตือนภายในระบบ และส่งผ่านช่องทางภายนอกเฉพาะเมื่อได้รับการยืนยันและผู้ใช้ Opt-in |

2.3 Acceptance Criteria (≥ 3)

(คำแนะนำ: ต้องมี 1 ข้อเรื่อง opt-in หรือข้อมูลส่วนบุคคล และ 1 ข้อเรื่องเตือนตามเวลา)

| AC | Given | When | Then | Coverage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-09 | เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์และมีคำร้องในระบบ | เจ้าหน้าที่เปลี่ยนสถานะพร้อมเหตุผลสำเร็จ | ระบบบันทึกสถานะใหม่และสร้างเหตุการณ์แจ้งเตือน | FR-CLF-05, FR-CLF-07 |
| AC-10 | ผู้ใช้ไม่ได้ Opt-in | เกิดเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งเตือน | ระบบไม่ส่งผ่านช่องทางภายนอกและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินจำเป็น | FR-CLF-10, BR-CLF-02 |
| AC-11 | มีคำร้องค้างและเกณฑ์เวลาได้รับการยืนยันแล้ว | ระบบตรวจพบว่าค้างครบกำหนด | ระบบสร้าง Reminder Event โดยไม่มีผู้ใช้กด | FR-CLF-11 |
| AC-12 | ผู้ใช้ Opt-in และช่องทางภายนอกพร้อมใช้งาน | ระบบส่งแจ้งเตือน | ส่งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและบันทึกผลการส่ง | FR-CLF-07, DR-05 |

2.4 บรรทัด SRS ที่เพิ่ม / แก้ (≥ 4)

| ID | ข้อความ requirement | ใหม่ / แก้ | Source | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CLF-07 | ระบบควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อสถานะคำร้องเปลี่ยน โดยการส่งภายนอกต้องเป็นไปตามค่า Opt-in และช่องทางที่ได้รับการยืนยัน | แก้ | CR-FX-01 (1,3) | Proposed |
| FR-CLF-10 | ระบบต้องให้ผู้ใช้เปิดหรือปิดการรับแจ้งเตือนภายนอกได้ และตรวจค่านี้ก่อนส่ง | ใหม่ | CR-FX-01 (3) | Proposed |
| FR-CLF-11 | ระบบต้องตรวจคำร้องที่ค้างและสร้างการเตือนเองเมื่อครบเกณฑ์เวลา โดยไม่ต้องมีผู้ใช้กด | ใหม่ | CR-FX-01 (2) | Proposed / TBD |
| BR-CLF-02 | ข้อความแจ้งเตือนต้องไม่มีหลักฐานความเป็นเจ้าของหรือข้อมูลส่วนบุคคลเกินจำเป็น | ใหม่ | CR-FX-01 (3), BR-CLF-01 | Proposed |
| NFR-CLF-03 | ระบบต้องป้องกันการส่งข้อมูลภายนอกให้ผู้ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้ Opt-in โดยสามารถตรวจสอบด้วยการทดสอบสิทธิ์ผู้ใช้ | ใหม่ | CR-FX-01 (3), NFR-CLF-01 | Proposed |
| DR-05 | ระบบต้องจัดเก็บค่า Opt-in ข้อมูลเหตุการณ์ และผลการส่งที่จำเป็น โดยรูปแบบข้อมูลและระยะเวลาจัดเก็บยังเป็น TBD | ใหม่ | CR-FX-01 (1–3) | Proposed / TBD |

2.5 Open Issue (≥ 2)

| OI | คำถาม / TBD | กระทบ ID | Owner | Next action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OI-FX-01 | ใช้ช่องทางแจ้งเตือนภายนอกใด และเชื่อมต่ออย่างไร? | FR-CLF-07, DR-05 | IT Admin | ตรวจและยืนยันช่องทาง |
| OI-FX-02 | คำร้องค้างนานเท่าใดจึงต้องเตือน? | FR-CLF-11, AC-11 | System Owner / Staff | ยืนยันเกณฑ์เวลา |
| OI-FX-03 | ข้อมูลใดส่งออกภายนอกได้ และจัดเก็บ Opt-in อย่างไร? | FR-CLF-10, BR-CLF-02 | IT Admin / System Owner | ตรวจข้อกำหนด Privacy |
| OI-FX-04 | หากส่งไม่สำเร็จจะทำอย่างไร และเก็บประวัตินานเท่าใด? | FR-CLF-07, DR-05 | IT Admin / Dev | กำหนด Retry และ Retention Policy |

# G3 Design Strategy หลังการเปลี่ยน (1.5 คะแนน)

3.1 Scope ของความสามารถใหม่

(คำแนะนำ: ตอบด้วยว่าทำไมไม่ใช่ทุกข้อเป็น Build now (หรือทำไมใช่) — อ้าง driver, Extension หรือ TBD)

| ความสามารถจาก CR | ระดับ (Build now / Overview / Later / ไม่ทำในวิชานี้) | เหตุผล 1 บรรทัด (อ้าง ID) |
| --- | --- | --- |
| การแจ้งสถานะคำร้องภายในระบบ | Build now (Proposed) | ต่อยอดจาก FR-CLF-05 และ FR-CLF-07 |
| การบันทึกเหตุการณ์เปลี่ยนสถานะ | Build now (Proposed) | รองรับการตรวจสอบเหตุการณ์และพัฒนาระบบแจ้งเตือนต่อ |
| การตั้งค่า Opt-in | Overview | ออกแบบไว้ก่อน แต่ยังไม่เปิดใช้การส่งภายนอกในรุ่นแรก |
| การเตือนคำร้องค้างอัตโนมัติ | Later | ยังไม่ทราบเกณฑ์เวลาและต้องเพิ่มการประมวลผลตามเวลา |
| การส่งแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอก | Later | ยังไม่ทราบช่องทางและวิธีเชื่อมต่อ |
| การกำหนด Provider หรือค่าเวลาที่ยังไม่มีหลักฐาน | ไม่ทำในวิชานี้จนกว่าจะยืนยัน | หลีกเลี่ยงการกำหนดเทคโนโลยีหรือนโยบายขึ้นเอง |

3.2 Driver check

| Driver (เดิมหรือใหม่) | CR กระทบอย่างไร | ผลต่อการออกแบบ |
| --- | --- | --- |
| D-FX-01 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล | ห้ามส่งข้อมูลหรือหลักฐานให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ | Application API ตรวจผู้รับและกรองข้อมูลก่อนส่ง |
| D-FX-02 ความถูกต้องของสถานะคำร้อง | แจ้งเตือนต้องไม่ทำให้สถานะเปลี่ยนผิด | ตรวจสิทธิ์และบันทึกสถานะให้สำเร็จก่อนสร้างเหตุการณ์ |
| D-FX-03 การเตือนตามเวลา | ระบบต้องทำงานได้โดยไม่มีผู้ใช้กด | เสนอ Time-trigger Worker แต่เลื่อนไปพัฒนาภายหลัง |

3.3 Design Spine — แถวที่เพิ่มหรือเปลี่ยน

| # | ขั้นในเส้นทางงานหลัก | UC | W10 ระดับ | W11 เดินผ่าน container | เปลี่ยนอะไร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | เจ้าหน้าที่ตรวจและเปลี่ยนสถานะคำร้อง | UC-05 | Build now | Web UI Application API Campus DB | ใช้ Workflow เดิม |
| S2 | ระบบบันทึกเหตุการณ์และแสดงแจ้งเตือนในระบบ | UC-07 | Build now (Proposed) | Application API Campus DB Web UI | เพิ่มการแจ้งสถานะ |
| S3 | ผู้ใช้ตั้งค่า Opt-in | UC-07 | Overview | Web UI Application API Campus DB | เพิ่มการจัดการความยินยอม |
| S4 | ตรวจคำร้องค้างอัตโนมัติ | UC-08 | Later | Time-trigger Worker Campus DB Application API | เพิ่มการทำงานตามเวลา |
| S5 | ส่งข้อความผ่านช่องทางภายนอก | UC-07 | Later | Application API External Notification Channel | เพิ่มการเชื่อมต่อภายนอก |

3.4 Open decisions

| ID | เรื่อง | กระทบ container | ระหว่างรอทำอย่างไร | เจ้าของคำตอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DD-FX-01 | ต้องเพิ่ม Background Worker แยกหรือไม่? | Time-trigger Worker, Application API | แสดงเป็น Proposed และยังไม่เปิดใช้ | Team Dev / IT Admin |
| DD-FX-02 | จะใช้ช่องทางภายนอกใด และเชื่อมต่ออย่างไร? | Application API, External Notification Channel | ระบุเป็น Extension / TBD | IT Admin / System Owner |
| DD-FX-03 | เกณฑ์คำร้องค้างและการส่งซ้ำเป็นอย่างไร? | Worker, API, Campus DB | ยังไม่กำหนดเวลาและ Retry Policy | System Owner / IT Admin |

# G4 Context + Container หลังการเปลี่ยน (2.5 คะแนน)

(คำแนะนำ: ภาพที่ 1 (Context) และภาพที่ 2 (Container) อยู่ท้ายหัวข้อ G4 — เขียนสรุปสิ่งที่เปลี่ยนไว้ตรงนี้)

4.1 Context diagram — เปลี่ยนอะไรจากเดิม: ระบบ Campus Lost and Found ยังมีผู้เกี่ยวข้อง 4 บทบาท ได้แก่ ผู้ทำของหาย (ACT-01), ผู้พบของ (ACT-02), เจ้าหน้าที่ (ACT-03) และ IT Admin (ACT-04)

สิ่งที่เพิ่มคือ External Notification Channel สำหรับส่งแจ้งเตือนออกนอกระบบ โดยระบุเป็น Extension / TBD เพราะยังไม่ได้เลือกช่องทางหรือวิธีเชื่อมต่อ

4.2 Container diagram — เปลี่ยนอะไรจากเดิม: เสนอให้ใช้ Web UI (React), Application API (Node.js + Express) และ Campus DB (PostgreSQL) เป็นส่วนหลักของระบบ

สำหรับการเตือนคำร้องค้าง เสนอเพิ่ม Time-trigger Worker (Node.js) เพื่อทำงานตามเวลาโดยไม่ต้องมีผู้ใช้กด แต่จัดไว้ใน Later ตามขอบเขตที่เสนอ ส่วน External Notification Channel ยังเป็นระบบภายนอกที่ต้องยืนยัน

4.3 ตาราง container (เฉพาะแถวใหม่หรือเปลี่ยน)

| Container | หน้าที่ | ชนิด · stack | รันที่ไหน · ใครควบคุม | ข้อมูลที่เก็บ | คุยกับ (ส่งอะไร) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web UI | แสดงสถานะและแจ้งเตือนในระบบ; เตรียมหน้าตั้งค่า Opt-in | Web App / React | TBD / ทีม Dev และ IT Admin (เสนอ) | สถานะคำร้อง, การตั้งค่า | Application API / คำขอและข้อมูลแสดงผล |
| Application API | ตรวจสิทธิ์ บันทึกเหตุการณ์ ตรวจผู้รับ และกรองข้อมูล | API / Node.js + Express | TBD / ทีม Dev และ IT Admin (เสนอ) | Status Event, ข้อมูลผู้รับ | Campus DB, Web UI, Worker และ External Channel |
| Campus DB | จัดเก็บคำร้อง สถานะ และข้อมูลแจ้งเตือนที่เสนอเพิ่ม | Database / PostgreSQL | TBD / IT Admin (เสนอ) | Claim, Status, Opt-in, Event | Application API และ Worker / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |
| Time-trigger Worker | ตรวจคำร้องค้างและสร้าง Reminder Event | Background Worker / Node.js | TBD / ทีม Dev และ IT Admin (เสนอ) | เวลาคำร้องและเกณฑ์เตือน | Campus DB และ Application API / Reminder Event |

4.4 NFR → container

| NFR | ต้องการอะไร | ผลต่อ container | สถานะ (ออกแบบแล้ว / TBD) |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-CLF-01 | จำกัดสิทธิ์ตามบทบาทและป้องกันหลักฐานส่วนตัว | Application API ตรวจสิทธิ์ก่อนเข้าถึงข้อมูลใน Campus DB | มีข้อกำหนดเดิม / รายละเอียดสิทธิ์ยังต้องยืนยัน |
| NFR-CLF-03 (ใหม่) | ไม่ส่งข้อมูลให้ผู้ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้ Opt-in | Application API ตรวจผู้รับและ Opt-in ก่อนส่ง | Proposed |
| เกณฑ์เวลาการแจ้งเตือน | ต้องยืนยันเวลาที่ใช้ตรวจคำร้องค้างและส่งข้อความ | กระทบ Time-trigger Worker และ Application API | TBD / ยังไม่กำหนด NFR ใหม่ |

4.5 Decision cards (≤ 2 · อย่างน้อย 1 ใบตอบว่าต้องเพิ่ม container หรือไม่)

| DEC-FX-01 เพิ่ม Time-trigger Worker หรือไม่? [Proposed] |  |
| --- | --- |
| ตัดสินใจ | เสนอให้เพิ่ม Background Worker แยกจาก Application API แต่จัดอยู่ใน Later |
| เพราะ (NFR / BR / driver) | CR-FX-01 ต้องการให้ระบบเตือนตามเวลาโดยไม่มีผู้ใช้กด จึงต้องมีกระบวนการทำงานอัตโนมัติ |
| ทางเลือกที่ไม่เลือก | พึ่งการเปิดหน้า Web UI เพื่อตรวจคำร้องค้าง เพราะไม่สามารถรับประกันการเตือนเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน |
| ผลที่ตามมา | ต้องกำหนดเกณฑ์เวลา การป้องกันการเตือนซ้ำ และวิธีดูแล Worker ก่อนพัฒนาจริง |

| DEC-FX-02 การเชื่อมต่อช่องทางแจ้งเตือนภายนอก [Proposed] |  |
| --- | --- |
| ตัดสินใจ | เสนอให้เลื่อนการเชื่อมต่อภายนอกไป Later และแสดงเป็น Extension / TBD ใน Diagram |
| เพราะ (NFR / BR / driver) | ยังไม่มีการยืนยัน Provider, วิธีเชื่อมต่อ และรายละเอียดด้าน Privacy |
| ทางเลือกที่ไม่เลือก | เลือกผู้ให้บริการและพัฒนาทันทีโดยไม่มีข้อกำหนดยืนยัน |
| ผลที่ตามมา | รุ่นแรกยังไม่ส่งแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอก แต่ต้องเตรียมขอบเขตข้อมูลและจุดเชื่อมต่อไว้ในภาพรวมการออกแบบ |

4.6 เดิน Spine ขั้นที่ใหม่หรือเปลี่ยน

| ขั้น | เดินผ่าน container | กติกาตรวจที่ไหน |
| --- | --- | --- |
| S2 — แจ้งเมื่อสถานะคำร้องเปลี่ยน | Staff Web UI Application API Campus DB Web UI | Application API ตรวจสิทธิ์เจ้าหน้าที่และบันทึกสถานะให้สำเร็จก่อนสร้างเหตุการณ์แจ้งเตือน |
| S4 — เตือนคำร้องค้าง (Later) | Time-trigger Worker Campus DB Application API | Worker ตรวจคำร้องตามเวลา ส่วน Application API ตรวจเงื่อนไขและสิทธิ์ผู้รับ ระยะเวลาเตือนยังเป็น TBD |
| S5 — ส่งแจ้งเตือนภายนอก (Later) | Application API External Notification Channel | Application API ตรวจ Opt-in สิทธิ์ผู้รับ และข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่ง ช่องทางภายนอกยังเป็น TBD |

ภาพที่ 1 Context diagram ฉบับใหม่ (final-exam/diagrams/context-after.png)

ภาพที่ 2 Container diagram ฉบับใหม่ (final-exam/diagrams/container-after.png)

# G5 Change Request เสริม (1.0 คะแนน)

เลือก: ( ) CR-FX-02A ใช้งานหน้างาน   (x) CR-FX-02B เวลาเหลือครึ่งหนึ่ง · เหตุผลที่เลือก: เพราะ Campus Lost and Found เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและหลักฐานความเป็นเจ้าของ การลดเวลาพัฒนาจึงต้องพิจารณาโดยไม่กระทบความปลอดภัยของระบบ

5.1 บันทึก CR แบบย่อ

| CR-FX-02B — เวลาพัฒนารุ่นแรกเหลือครึ่งหนึ่ง [Pending] |  |
| --- | --- |
| ขอเปลี่ยน (ตาม case กลุ่ม) | เนื่องจากเวลาพัฒนารุ่นแรกเหลือครึ่งหนึ่ง หัวหน้าทีม Dev จึงเสนอให้ลดขอบเขตระบบ Campus Lost and Found โดยตัดการตรวจสิทธิ์และ Audit ออกก่อน เพื่อให้พัฒนาทันเวลา |
| กระทบ ID | FR-CLF-04 (หลักฐานความเป็นเจ้าของ), FR-CLF-05 (สถานะคำร้อง), BR-CLF-01 (ข้อมูลส่วนบุคคล), NFR-CLF-01 (สิทธิ์เข้าถึง) และ FR-CLF-07 (แจ้งเตือน) รวมถึง FR-CLF-10, FR-CLF-11 ที่เสนอใหม่ |
| ทางเลือก (≥ 2) | Option A: ตัดการตรวจสิทธิ์และ Audit ออกชั่วคราวเพื่อเร่งพัฒนา แต่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูล Option B: คงการตรวจสิทธิ์และการบันทึกสถานะพร้อมเหตุผลไว้ แล้วเลื่อน Opt-in และระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติไปพัฒนาภายหลัง |
| Decision ที่เสนอ + ใครตัดสิน | ทีมเสนอ Option B เพราะระบบมีข้อมูลส่วนบุคคลและหลักฐานความเป็นเจ้าของ จึงไม่ควรตัดการตรวจสิทธิ์ ส่วนรายละเอียด Audit เพิ่มเติมยังเป็น TBD ผู้มีอำนาจตัดสิน: ผู้มีอำนาจอนุมัติขอบเขตโครงการของหน่วยงานเจ้าของระบบ (ต้องยืนยัน) สถานะ: Proposed / Pending Approval |

5.2 Decision card

| DEC-FX-03 — ปรับขอบเขตเพื่อรองรับเวลาที่ลดลง [Proposed] |  |
| --- | --- |
| ตัดสินใจ | คงระบบจัดการคำร้อง การเปลี่ยนสถานะ และการตรวจสิทธิ์ไว้ใน Build now แต่เลื่อน Opt-in, Reminder และการส่งแจ้งเตือนภายนอกตามระดับ Scope ที่เสนอ |
| เพราะ (NFR / BR / driver) | การตัดการตรวจสิทธิ์เสี่ยงต่อการเข้าถึงหลักฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต และขัดกับ NFR-CLF-01 |
| ทางเลือกที่ไม่เลือก | ตัด Access Control และประวัติการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อให้พัฒนาเร็วขึ้น |
| ผลที่ตามมา | รุ่นแรกมีความสามารถน้อยลง แต่ยังรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของคำร้อง โดยคงการบันทึกสถานะและเหตุผลตาม FR-CLF-05 ส่วนรายละเอียด Audit Log เพิ่มเติมยังเป็น TBD |

5.3 สิ่งที่เปลี่ยน

| ส่วน | ก่อน | หลัง | เพราะ |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope: Opt-in | Build now (ข้อเสนอเริ่มต้น) | Overview | ลดงานรุ่นแรก |
| Scope: Reminder | Overview | Later | เกณฑ์เวลายัง TBD |
| Scope: External Notification | Later | Later | ยังไม่พร้อมเชื่อมต่อ |
| Spine | เตรียมรองรับการแจ้งเตือนหลายรูปแบบ | ทำ S1–S2 ก่อน; S3 Overview; S4–S5 Later | เน้น Core Workflow |
| Container | เสนอ Worker สำหรับงานตามเวลา | คง Worker ในภาพรวม แต่ยังไม่พัฒนาในรุ่นแรก | ลดภาระการพัฒนา |

# G6 Integrity (1.0 คะแนน)

6.1 ตรวจความสอดคล้อง

☒  ชื่อ container และ actor ในตาราง ตรงกับในภาพทุกภาพ

☒  ทุก ID ที่อ้างมีอยู่จริงในงานของกลุ่ม หรือเขียน Cannot Verify

☒  ค่าที่ไม่รู้ทุกค่าเป็น TBD และมี OI / DD รองรับ

☒  ไม่มีข้อความว่า SRS หรือ CR ใด Approved แล้ว

☒  ใช้ stack อ้างอิง หรือมี decision card เมื่อเปลี่ยน · ไม่มีเทคโนโลยีเกินจำเป็น

☒  ทุกภาพมี .drawio + PNG

6.2 AI use

| เครื่องมือ | ใช้ช่วยเรื่องใด | ตรวจอย่างไร |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT | ช่วยวิเคระห์ผลกระทบของ change Request และตรวจคำผิด | ตรวจสอบความเชื่อมโยงของ Requirement กับ model |
| Gemini | ช่วยระดมความคิด Brainstorm ข้อดี-ข้อเสียของทางเลือกใน G4 และช่วยกางทางเลือกในการลดขอบเขตงานใน G5 เมื่อเวลาลดลงครึ่งหนึ่ง | ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเองทั้งหมด โดยปฏิเสธทางเลือกที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยเลือกชะลอเฉพาะฟังก์ชันแจ้งเตือนภายนอกไปเป็น Later แทน |

6.3 การมีส่วนร่วม

| สมาชิก (ชื่อ–รหัส) | รับผิดชอบส่วน (G/ข้อ) | หลักฐาน (commit / ส่วนในไฟล์) |
| --- | --- | --- |
| นายนรบดี บุญเลิศ 68543210013-7 | รับผิดชอบภาพรวม G1 (CR-FX-01 & Traceability Table), G2 (US, UC, AC, SRS Lines, OI), และ G3 (Design Strategy & Spine) | 1bab91875d71f2ae877f37af872de5973ef4aeed |
| นายธนรัก ชุ่มสวัสดิ์ 68543210018-6 | รับผิดชอบ G4 (Context & Container Diagrams, Container Table, NFR mapping, Decision Cards), G5 (CR-FX-02B), และ G6 (Integrity Check) | 61326ee2c6608f709e72ee5c2ccd52bf27ee4f4b |

รับรอง: สมาชิกทุกคนอ่านคำตอบทั้งฉบับแล้ว และอธิบายส่วนใดก็ได้ในการ oral spot-check  (x) ยืนยัน